BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

_Cho nhân viên đặt và hủy suất ăn _Cho phép xem lịch sử xuất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

US1:Là nhân viên , tôi muốn có tính năng đặt và hủy suất ăn để có thể đặt và hủy đồ ăn trong căn tin. US2:Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử xuất ăn để dễ dàng kiểm tra và quản lý chi tiêu.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

_Xây dựng giao diện đặt món. Lý do chọn là vì muốn đặt món thì phảI có giao diện để ngườI dùng tương tác.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Vi phạm tiêu chí valuable vì không viết rõ như thế nào là nhanh và như thế nào là hàI lòng. Viết lạI:Là ngườI dùng , tôi muốn ứng dụng load trang trong 0,2s vớI trường hợp sử dụng wifi và 0,4s vớI trường hợp sử dụng mạng 4g để tiết kiệm thờI gian hơn.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm small vì có quá nhiều yêu cầu trong một US khiến cho chức năng bị phồng to Cách sửa là chia nhỏ từng chức năng mong muốn thành một US độc lập.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn và đang muốn hủy suất ăn đó để không bị tính tiền. When Nhân viên điền thông tin và xác nhận hủy Then Hệ thống ghi nhận và gửI thông báo đến bếp để hủy và không trừ tiền nhân viên |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn và đang muốn hủy nhưng đã quá giờ hủy do nhà ăn đã ghi nhận và đang làm món When Nhân viên điền thông tin và xác nhận hủy. Then Hệ thống thông báo lỗi |
| AC-03 | Given Nhân viên đặt suất ăn và muốn hủy , dù vẫn trong thờI gian cho phép hủy món nhưng bếp đã làm món sẵn và trừ tiền. When Nhân viên xác nhận thông tin và xác nhận hủy. Then Hệ thống thông báo hủy thành công. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | must |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01:Đây là chức năng cốt lõI giúp nhân viên có thể đặt món. SC-03:Đây là chức năng giúp hành chính có thể xem số xuất và làm cho đúng.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

SC-06 SC-01 SC-02 SC-04

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Thiết kế được giao diện đăng nhập và giao diện đặt món , hủy món ,đạt đủ các tiêu chí

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhóm đang có tiến độ càng ngày càng chậm , nên xem xét lạI các công việc và chia cho phù hợp vớI nhóm.